# .•˙¸'7s SENTINEL AI: Kapsamlı Teknik Uygulama ve Detay Planı

Proje Mimarisi: Hibrit AI (Local+Cloud) + PyQt6 GUI + Docker Backend + Linux Target

Takım: Yiğit (System/UI/Security) C Kerem (AI/Data/Backend)

# SPRINT 0: Proje İskeleti ve Altyapı (Temel Atma)

Amaç: Geliştirme ortamının kurulması, klasör hiyerarşisinin sabitlenmesi ve Docker servislerinin ayağa kaldırılması.

# ‘ ’z Adım 0.1: Klasör Yapısının Kurulması (Ortak)

Aşağıdaki yapıyı birebir oluşturun. Bu yapı tüm import işlemlerinin merkezidir.

  - /sentinel-root (Ana proje klasörü)

    - /src (Kaynak kodlar)

      - /core (Backend mantığı, Process Manager, Parserlar)

      - /ui (PyQt arayüz dosyaları, View'lar)

      - /ai (Yapay zeka istemcisi, promptlar)

      - /plugins (Harici araç eklentileri)

      - /tests (Unit testler)

      - main.py (Uygulama giriş noktası)

    - /docker (Docker yapılandırmaları)

      - /llama

      - /api

    - requirements.txt

    - .env.example

# z ’‘ Adım 0.2: Docker Servislerinin Kurulumu (Kerem)

Yapay zeka motorunun (Llama 3) çalışacağı konteyner yapısıdır.

  - Dosya: docker/llama/Dockerfile

    - İşlem: Ollama veya uyumlu bir base image kullanın.

    - Model: llama3:8b-instruct-q4_K_M (Local kullanım için optimize edilmiş) modelini pull edecek bir script ekleyin .

  - Dosya: docker-compose.yml

    - Service 1: llama-service -> Port 8001:8001. Volume:

./models:/root/.ollama (Modeli her seferinde indirmemek için) .

    - Service 2: api-service -> Port 8000:8000. .env dosyasını okuyacak şekilde ayarlayın .

# ‘’z   Adım 0.3: Temel Kütüphaneler (Yiğit)

  - Dosya: requirements.txt

    - İçerik:

      - PyQt6 (Arayüz)

      - pydantic (Veri doğrulama)

      - openai (Standart API istemcisi - hem Cloud hem Local Llama için)

      - python-dotenv (Konfigürasyon)

      - defusedxml (Güvenli XML okuma)

# SPRINT 1: Akıllı Süreç Motoru (The Engine)

Kritik Kural: Bu Sprint bitmeden, yapay zeka entegrasyonuna (Faz 2) geçilmeyecek. Çünkü AI'nın koşturacağı "at" (Process Manager) henüz hazır değil.

# z’‘   Adım 1.1: Advanced Process Manager (Yiğit)

Bu sınıf, UI donmadan terminal komutlarını çalıştıran motordur.

  - Dosya: src/core/process_manager.py

  - Sınıf: class AdvancedProcessManager(QObject)

# Bileşenler:

    - self._process = QProcess(): Nesne içinde private olarak tanımlayın .

# Signals (Sinyaller):

      - sig_output_stream(text: str, channel: str): UI'ya veri basmak için .

      - sig_process_finished(exit_code: int, log_path: str): İşlem bittiğinde tetiklenir .

  - Metod: start_process(command: str, args: list)

    - QProcess'in readyReadStandardOutput ve readyReadStandardError sinyallerini dinlemeye başlayın .

  - Teknik Detay (Encoding): Gelen QByteArray verisini data.data().decode('utf-8', errors='replace') ile string'e çevirin. Bu, Nmap'ten gelen garip karakterlerin programı çökertmesini önler .

# z‘’   Adım 1.2: İnteraktif Girdi Sistemi (Yiğit)

Kullanıcının terminale "y" (Evet) veya "n" (Hayır) diyebilmesi gerekir.

  - Metod: write_input(self, text: str)

    - Gelen string veriyi (örn: "y") alın.

    - Sonuna mutlaka \n (Enter tuşu) ekleyin .

    - bytes tipine çevirin (text.encode('utf-8')).

    - self._process.write(...) ile gönderin.

# z‘’   Adım 1.3: Loglama ve Session Yönetimi (Yiğit)

  - Mantık: Her start_process çağrıldığında temp/session_{timestamp}.txt dosyası oluşturun .

  - Akış: Terminalden akan her satırı hem UI sinyaline (sig_output_stream) gönderin hem de bu dosyaya append modunda yazın.

  - Çıktı: İşlem bittiğinde dosya yolunu sig_process_finished sinyali ile yayınlayın.

# z‘’   Adım 1.4: Terminal UI (Kerem s Yiğit)

  - Dosya: src/ui/terminal_view.py

  - Bileşen: QTextEdit (ReadOnly yapılmalı) .

  - Renklendirme: sig_output_stream sinyalini dinleyin.

    - Eğer channel == "stderr" ise: Metni Kırmızı (<span style='color:red'>...</span>) basın.

    - Eğer channel == "stdout" ise: Metni Yeşil/Beyaz basın .

  - Butonlar: Terminal altına "Evet", "Hayır", "Durdur" butonları koyun. Tıklandığında manager.write_input("y") metodunu çağırsın .

# SPRINT 2: Hibrit AI Komut Motoru (The Brain)

Ön Koşul: Sprint 1'deki terminale manuel olarak ping yazıldığında sorunsuz çalışıyor ve durdurulabiliyor olmalı.

# z‘’   Adım 2.1: JSON Şemaları (Kerem)

AI'nın serbest metin yerine "sıkı" (strict) JSON üretmesini sağlayın.

  - Dosya: src/ai/schemas.py

  - Yapı: OpenAI response_format uyumlu şema.

    - tool: (String) "nmap", "gobuster" vs.

    - arguments: (List[String]) Örn: ["-sS", "-p-", "192.168.1.1"]. Liste olması Shell Injection riskini azaltır .

    - requires_root: (Boolean) Komut sudo istiyor mu? .

    - risk_level: (String) "low", "medium", "high".

# z’ ‘ Adım 2.2: Karar Motoru (Orchestrator) (Kerem)

  - Dosya: src/ai/orchestrator.py

# Mantık:

    - Kullanıcı girdisini al.

    - Eğer basit bir komutsa (örn: "bana yardım et") -> Local LLM (Docker).

    - Eğer karmaşık bir saldırı senaryosu isteniyorsa -> Cloud (OpenAI GPT-4o- mini).

    - Çıktıyı schemas.py'daki yapıya zorla (strict=True) .

# ‘’z   Adım 2.3: Entegrasyon (Yiğit s Kerem)

AI'dan gelen veriyi Process Manager'a bağlama anı.

# Akış:

- Kullanıcı UI'daki input box'a "Ağı tara" yazar.

- Orchestrator bunu JSON'a çevirir: {"tool": "nmap", "arguments": ["-sn", "192.168.1.0/24"]}.

- Main Controller bu JSON'ı alır.

- process_manager.start_process("nmap", ["-sn", "192.168.1.0/24"]) çağrılır.

# SPRINT 3: Güvenlik, Yetki ve Temizlik

Amaç: sudo veya root şifresi girmeden, GUI üzerinden güvenli yetki yükseltme.

# ’‘ z Adım 3.1: Pkexec Wrapper (Yiğit)

  - Dosya: src/core/process_manager.py (Güncelleme)

  - Mantık: start_process metoduna requires_root: bool parametresi ekleyin.

# İşlem:

    - Eğer requires_root == True ise:

    - Komut listesinin en başına pkexec stringini ekleyin .

    - Örn: ["nmap", "-sS"] -> ["pkexec", "nmap", "-sS"].

# ’ ‘z Adım 3.2: Yetki Reddi Yönetimi (Yiğit)

  - Dinleme: QProcess çıkış kodunu (exit code) kontrol edin.

# Kodlar:

    - 126 veya 127: Kullanıcı parola ekranında "İptal"e bastı veya yanlış girdi demektir .

  - Aksiyon: Bu kodlar gelirse sig_auth_failed sinyali atın. UI'da "İşlem İptal Edildi: Yetki Verilmedi" uyarısı gösterin.

# z‘’   Adım 3.3: Secure Cleaner (Yıkıcı) (Yiğit)

Root yetkisiyle oluşturulan dosyalar (örn: Nmap XML çıktısı) normal yollarla silinemez.

  - Dosya: src/core/cleaner.py

  - Metod: force_delete(file_path: str)

# Algoritma:

- Önce os.remove(path) dene.

- PermissionError hatası alırsan (catch):

- subprocess.run(["pkexec", "rm", path]) komutunu çalıştır .

  - Teknik Not: Pkexec cache süresi (varsayılan 5 dk) sayesinde kullanıcıya ikinci kez şifre sorulmaz .

# SPRINT 4: Veri Adaptasyonu ve Parsing

Amaç: Nmap çıktısını (XML) okuyup tabloya basmak. En çok hata potansiyeli olan yer burasıdır.

# ‘’z   Adım 4.1: Pydantic Veri Modeli (Kerem)

Tüm sistemin konuşacağı ortak dil.

  - Dosya: src/core/models.py

  - Model: class StandardFinding(BaseModel)

    - tool: str

    - target: str (IP veya Hostname)

    - type: str ("open_port", "vuln" vb.)

    - detail: str ("80/tcp http Apache 2.4")

# z‘ ’ Adım 4.2: XML Repair (Kerem - Kritik Güvenlik Önlemi)

Nmap yarıda kesilirse XML dosyası bozuk (kapanmamış tag) kalır.

  - Metod: repair_xml(file_path)

    - Dosyanın son 100 baytını oku.

    - Eğer </nmaprun> ile bitmiyorsa, dosyaya manuel olarak

</runstats></nmaprun> stringini append et .

    - Bu sayede iterparse patlamadan okuyabilir.

# ’ ‘z Adım 4.3: Nmap Adapter (Kerem)

  - Dosya: src/core/adapters/nmap_adapter.py

  - Kütüphane: defusedxml.ElementTree (Güvenlik için zorunlu) .

# Parsing:

    - XML içindeki <host> nodelarını gez.

    - <port> ve <service> alt nodelarını al.

    - Her birini StandardFinding nesnesine çevirip listeye at.

# ‘’z   Adım 4.4: UI Tablo Gösterimi (Yiğit)

  - Dosya: src/ui/results_view.py

  - Bileşen: QTableView + QAbstractTableModel.

  - Veri: Kerem'in döndüğü List[StandardFinding] listesini tabloya bağlayın. Sütunlar: Hedef | Port | Servis | Detay.

- SPRINT 5: Öneri Motoru (Recommendation Engine) Amaç: Bulunan sonuçlara göre "Sıradaki Adım"ı önermek. ‘’z   Adım 5.1: Maskeleme Servisi (Kerem)

Cloud'a veriyi göndermeden önce anonimleştirme.

  - Dosya: src/ai/masking.py

# Regex:

o IPv4 Regex: \b(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\b -> "[HOST_X]" ile değiştir .

    - Domain Regex: Kurumsal domainleri "[DOMAIN_Y]" ile değiştir.

# ‘’z   Adım 5.2: Öneri Şeması (Kerem)

  - Dosya: src/ai/schemas.py (Ekleme)

  - Schema: SuggestionSchema

    - related_finding_id: Hangi bulguya istinaden?

    - action_title: "Gobuster ile dizin tara"

    - suggested_command_template: "gobuster dir -u {target} ..." .

# ‘’z   Adım 5.3: UI Öneri Paneli (Yiğit)

  - Tasarım: Tablonun sağına veya altına açılır bir panel ("Action Center").

  - İşlev: AI'dan gelen JSON verisini kartlar (Card View) şeklinde göster.

  - Buton: "Taslağı Hazırla" butonu -> Bu butona basınca komut Sprint 2'deki giriş kutusuna kopyalanır (otomatik çalıştırmak yok!) .

# SPRINT 6: Plugin Sistemi ve Final Build

Amaç: Sistemi genişletilebilir kılmak ve Linux binary üretmek.

# ‘’z   Adım 6.1: Plugin Arayüzü (Interface) (Yiğit)

  - Dosya: src/core/interfaces.py

  - Abstract Class: class ToolPlugin(ABC)

# Zorunlu Metodlar:

- check_dependency() -> bool: Araç sistemde var mı?

- get_command_schema() -> dict: AI parametreleri

- parse_output(file_path) -> List[StandardFinding]

- mask_data(text) -> str: Gizlilik maskelemesi

# ‘ z’ Adım 6.2: Plugin Yükleyici (Plugin Loader) (Yiğit)

  - Dosya: src/core/plugin_manager.py

  - Teknoloji: importlib kütüphanesi.

# Mantık:

    - plugins/ klasöründeki tüm .py dosyalarını listele.

    - Her birini modül olarak import et.

    - İçindeki sınıf ToolPlugin'den türetilmiş mi kontrol et.

    - check_dependency True dönerse listeye ekle, yoksa pasif yap .

# ‘’z   Adım 6.3: Linux Build (Kerem)

  - Ortam: WSL2 veya Ubuntu Sanal Makine.

  - Komut: pyinstaller --onefile --name sentinel-ai --windowed src/main.py .

  - Sonuç: dist/sentinel-ai (Tek parça çalıştırılabilir Linux dosyası).

# ⬛   Son Kontrol: Başarı Kriterleri

- Engine: UI donmadan ping atabiliyor musunuz?

- AI: "Tarama yap" dediğinizde Nmap komutu oluşuyor mu?

- Security: Root gerektiren işlemde şifre sorulup, iptal edilince program çökmeden duruyor mu?

- Data: Nmap bitince tablo doluyor mu?

- Build: Çıkan tek dosyayı (sentinel-ai) temiz bir Linux'a atınca çalışıyor mu?